污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统

测试说明

版本 V1.0.1

2026年7月

生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心

# 第一章 测试概述

本文档说明污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统的测试策略、测试环境、测试用例与测试结果。测试覆盖功能测试、接口测试、集成测试与系统测试四个层面，验证系统满足合同约定的全部功能需求。

# 第二章 测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11（64位） |
| 处理器 | x86_64，16GB 内存 |
| 后端运行时 | Python 3.11 + FastAPI |
| 数据库 | SQLite（开发）/ PostgreSQL 15（部署） |
| 前端 | Chrome 120+ |
| ML 框架 | scikit-learn + SHAP |
| 测试框架 | pytest（后端）/ 手工测试（前端） |

# 第三章 功能测试

## 3.1 测试范围

功能测试覆盖系统全部 85 个功能点，按四大模块分组：系统管理（10 FP）、数据管理（20 FP）、决策管理（36 FP）、全流程追溯（19 FP）。

## 3.2 测试用例与结果

| 模块 | 测试用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统管理（登录/权限/日志/备份） | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 数据管理（导入/校验/查询/导出/EDA） | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 决策管理（诊断/重构/SSUI/推荐） | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 全流程追溯（五阶段/报告） | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 合计 | 53 | 53 | 0 | 100% |

# 第四章 系统测试（端到端）

系统测试于 2026年7月16日执行，覆盖从登录到报告生成的完整业务链路。测试截图共 21 张，存档于 SRS_v1.0.2_交付/08_测试记录/20260716-系统测试/系统测试页/。

## 4.1 测试截图清单

| 序号 | 测试页面 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统登录页 | ✓ 正常登录，JWT 令牌签发 |
| 2 | 场地管理 | ✓ 场地列表加载正常 |
| 3 | 场地管理-点位空间 | ✓ GIS 点位分布正常 |
| 4 | 场地分布-矢量底图 | ✓ 矢量底图加载 |
| 5 | 场地分布-卫星影像 | ✓ 卫星影像加载 |
| 6 | 场地管理-EDA | ✓ 箱线图/热力图正常 |
| 7-8 | 数据概览 | ✓ 统计卡片与图表正常 |
| 9 | 障碍因子分析-流程图 | ✓ 流程图 SVG 正常显示 |
| 10-11 | 关键障碍因子分析 | ✓ Top-N 排名与模型分析 |
| 12-13 | 功能重构分析 | ✓ 可行性分析正常 |
| 14-15 | SSUI 评价 | ✓ 流程说明与评价结果 |
| 16-17 | 方案推荐 | ✓ 匹配对比正常 |
| 18-19 | 全流程追溯 | ✓ 五阶段初始化正常 |
| 20 | 系统管理 | ✓ 管理功能正常 |
| 21 | 数字大屏 | ✓ 大屏展示正常 |

## 4.2 端到端测试结论

全部 21 项端到端测试通过，系统功能完整、流程可用、图表展示正常、部署运行稳定。符合合同第六条约定的验收标准。

# 第五章 接口测试

后端 API 接口测试基于 pytest 框架，覆盖认证、数据管理、诊断、评价、推荐、追溯、报告等 7 组路由。测试结果：41 passed, 2 skipped, 7 warnings。

# 第六章 性能与安全

## 6.1 性能指标

| 指标 | 实测值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| API 平均响应时间 | < 200ms | < 500ms |
| ML 诊断推理时间 | 5-15 秒 | < 60 秒 |
| 报告生成时间 | 3-8 秒 | < 30 秒 |
| 前端首屏加载 | 1.2 秒 | < 3 秒 |

## 6.2 安全验证

• 密码哈希：bcrypt（成本因子 12）✓

• JWT 认证：HS256 签名，8 小时有效期 ✓

• 数据隔离：企业数据隔离 + RBAC ✓

• 审计日志：全写操作记录 ✓

# 第七章 测试结论

系统通过全部功能测试（53/53）、系统测试（21/21）、接口测试（41 passed），性能与安全指标达标。系统满足合同约定的全部功能需求与验收标准，具备交付条件。